## Slide 1
FASE 1 · DEFINISI PROYEK · MINGGU 1–2
Requirement Document
Perancangan dan Pengembangan Website E-Commerce Hijab pada Shea Daily
Kelompok 5 · 4KA321 · Pengelolaan Proyek Sistem Informasi
Rico Lasdiansyah · Rifki Ryapiaku · Muhammad Rifqi Nugroho · Muhammad Ricardo Gymnastiar
Dosen: Lulu Chaerani Munggaran S.Kom, MMSI

## Slide 2
Klien, Masalah, dan Tujuan
2
Shea Daily · Requirement Document · Kelompok 5
Profil Shea Daily
UMKM hijab, berdiri ± 1 tahun
Pemilik: Eka Suharliana + 1 partner
Jualan di TikTok (live harian), Instagram, Shopee
Target: perempuan 20–30 tahun
Masalah
Bergantung pada TikTok dan live harian
Stok dicek lewat Excel, terpisah
Sering salah kirim warna
Belum punya etalase sendiri
Tujuan Proyek
Website sebagai etalase sekaligus toko daring
Pembeli pesan langsung, pilih warna, cek ongkir, bayar
Pemilik kelola produk, stok, pesanan sendiri

## Slide 3
Solusi, Ruang Lingkup, dan Kebutuhan
3
Shea Daily · Requirement Document · Kelompok 5
Solusi dan Metode
Website e-commerce custom (bukan Shopify/WooCommerce)
Metodologi Waterfall, 7 fase, 16 minggu
Persetujuan prototipe sebelum pemrograman
Fitur Utama
Katalog dan pilihan warna
Checkout + ongkir RajaOngkir
Bayar via Midtrans atau transfer
Admin: produk, stok, pesanan
Tanpa COD dan app native
Non-Fungsional
Mobile-first, responsif
Halaman < 3 detik
HTTPS, data terenkripsi
Ketersediaan 99%
Tampilan simpel, warna muted

## Slide 4
Risiko dan Kriteria Penerimaan
4
Shea Daily · Requirement Document · Kelompok 5
Risiko Utama
Cakupan fitur membesar
Desain perlu dirombak
Integrasi RajaOngkir/Midtrans bermasalah
Sistem Diterima Bila
UAT lolos tanpa bug mayor
Fitur wajib berfungsi, tampilan disetujui
Pelatihan selesai dan BAST ditandatangani

## Slide 5
Perencanaan Proyek (Fase 2)
5
Shea Daily · Requirement Document · Kelompok 5
Definisi
Minggu 1–2
Perencanaan
Minggu 3–4
Analisis
Minggu 5–6
Desain
Minggu 7–8
Pemrograman
Minggu 9–12
Pengujian
Minggu 13
Penerapan
Minggu 14–15
Yang Dilakukan (Minggu 3–4)
Gambaran proses bisnis dan sistem
Kelayakan teknis, ekonomi, operasional
WBS dan jadwal Gantt Chart
Hasil Fase 2
Persetujuan klien atas RD
Perkiraan volume pesanan
Metode pembayaran Midtrans dan transfer
Terima Kasih